BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP

PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

PRODUCT BACKLOG DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

TS. Huỳnh Bá Diệu

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Văn Đức	            -      28211105037

- Trần Thị Cẩm Tiên	            -      28204953869

- Đoàn Phong Nguyên	            -      28211146367

- Lê Anh Vũ		            -      28211102094

- Nguyễn Văn Nhã 		 -      28211143941

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Gia Kế |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | TS. Huỳnh Bá Diệu Email: dieuhb@gmail.com Phone: 0942546109 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | TS. Huỳnh Bá Diệu Email: dieuhb@gmail.com Phone: 0942546109 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Văn Đức | phuocnguyenvan360@gmail.com | 0905827873 |
| Thành viên trong đội | Trần Thị Cẩm Tiên | camtien24092004@gmail.com | 0764271142 |
|  | Đoàn Phong Nguyên | phongnguyentom@gmail.com | 0855922029 |
|  | Lê Anh Vũ | leanhvu18122004@gmail.com | 0342739493 |
|  | Nguyễn Văn Nhã | vannha091104@gmail.com | 0862040357 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Văn Đức |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Văn Đức | 18/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Văn Đức | 19/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | TS. Huỳnh Bá Diệu | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | TS. Huỳnh Bá Diệu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Văn Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Thị Cẩm Tiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Đoàn Phong Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Anh Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Văn Nhã | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	5

1. GIỚI THIỆU	7

1.1. Mục đích.	7

1.2. Phạm vi.	7

1.3. Tài liệu tham khảo.	7

2.1. Mô tả Product Backlog	8

2.1.1 PB01 - Đăng nhập/Đăng xuất	8

2.1.2 PB02 – Đăng kí và kích hoạt tài khoản	10

2.1.3 PB03 - Quản lý thông tin cá nhân và đổi mật khẩu	11

2.1.4 PB04 – Tạo phòng và gia nhập phòng	12

2.1.5 PB05 - Thêm thành viên và duyệt yêu cầu vào nhóm gia đình	13

2.1.6 PB06 - Phân quyền cho thành viên trong nhóm gia đình	14

2.1.7 PB07 - Xóa thành viên khỏi nhóm gia đình	15

2.1.8 PB08 – Thêm khoản thu	16

2.1.9 PB09 – Xem danh sách khoản thu	17

2.1.10 PB10 – Xem chi tiết khoản thu (Chỉ với Mobile Web)	18

2.1.11 PB11 – Sửa khoản thu	19

2.1.12 PB12 – Xóa khoản thu	20

2.1.13 PB13 – Nhập thu chi bằng giọng nói (AI)	21

2.1.14 PB14 – Thêm khoản chi	22

2.1.15 PB15 – Xem danh sách khoản chi	23

2.1.16 PB16 - Xem chi tiết khoản chi (Chỉ Mobile Web)	24

2.1.17 PB17 - Sửa khoản chi	24

2.1.18 PB18 – Xóa khoản chi	25

2.1.19 PB19 – Gắn thẻ Tag cho khoản chi	26

2.1.20 PB20 – Phân loại danh mục thu chi	27

2.1.21 PB21 - Báo cáo & thống kê	29

2.1.22 PB22 – Phân tích tài chính (AI)	31

2.1.23 PB23 – Cảnh báo tài chính	32

2.1.24 PB24 – Quản lí ngân sách	33

2.1.25 PB25 – Quản lí kế hoạch tài chính	34

2.1.26. PB26 – Thông báo và nhắc nhở	35

2.1.27. PB27 – Tìm kiếm và lọc dữ liệu	36

2.1.28. PB28 - Quản lý tài khoản người dùng với trang Admin	37

2.1.29. PB29 - Quản lý danh mục mặc định với trang Admin	38

2.2. Ưu tiên và ước tính	40

2.3. Chia theo từng Sprirnt	43

# 1. GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum. Nó bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và một số vấn đề khác.

Product Backlog trong Scrum cũng chấp nhận việc thay đổi và tăng thêm trong quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu của Product Owner.

## 1.1. Mục đích.

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của người dùng cuối. Những yêu cầu của người dùng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

## 1.2. Phạm vi.

- Các user story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use case

- Biểu đồ hoạt động

## 1.3. Tài liệu tham khảo.

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | SCI_SE_01.ProjectProposal.docx | Proposal Document |
| 4 | SCI_SE_03_ProjectUserStory | UserStory Document |

## 2.1. Mô tả Product Backlog

### 2.1.1 PB01 - Đăng nhập/Đăng xuất

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin, chủ hộ, thành viên) |
| Mô tả | Người dùng đăng nhập vào hệ thống để bắt đầu và đăng xuất để kết thúc nhằm bảo mật thông tin. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Đăng Nhập: 1. Truy cập trang chủ `/` → hệ thống tự chuyển hướng về `/auth/login`. 2. Nhập Email (Username) và Mật khẩu vào form. 3. Nhấn nút [Đăng nhập]. 4. Hệ thống kiểm tra: 4.1. Nếu sai Email/Mật khẩu: Hiển thị thông báo lỗi "Bạn nhập sai Username hoặc Password". 4.2. Nếu tài khoản chưa kích hoạt: Thông báo yêu cầu xác thực OTP. 4.3. Nếu thành công: Lưu JWT Token vào Cookie/LocalStorage và chuyển hướng về `/dashboard` (người dùng) hoặc `/admin` (Admin). Đăng Xuất: 1. Click vào Avatar ở góc dưới trái Sidebar (Desktop) hoặc góc trên phải Header (Mobile). 2. Dropdown xuất hiện gồm: [Cài đặt cá nhân] và [Đăng xuất]. 3. Nhấn [Đăng xuất]. 4. Hệ thống thực hiện: 4.1. Xóa JWT Token khỏi Cookie/LocalStorage. 4.2. Hủy phiên làm việc hiện tại. 4.3. Chuyển hướng người dùng về trang Đăng nhập. |
| Điều kiện trước | Tài khoản đã được kích hoạt (cho đăng nhập) hoặc đang trong phiên (cho đăng xuất). |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Hệ thống phải có kết nối với cơ sở dữ liệu để xác thực thông tin đăng nhập. 2. Email và Password phải được mã hóa trước khi gửi để đảm bảo tính bảo mật. 3. Đăng xuất phải xóa sạch thông tin nhạy cảm ở phía Client. |

### 2.1.2 PB02 – Đăng kí và kích hoạt tài khoản

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Chủ hộ, thành viên) chưa có tài khoản |
| Mô tả | Người dùng đăng ký tài khoản mới và xác thực qua email để tham gia hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Truy cập trang `/auth/register`. 2. Nhập đầy đủ: Họ tên, Email và Mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra Email: Nếu đã tồn tại → hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng". 4. Nhấn [Đăng Ký]: Hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái `chưa kích hoạt` và gửi mã OTP 6 số qua Email 5. Hệ thống tự động chuyển sang trang xác thực `/auth/verify`. 6. Người dùng nhập mã 6 số từ Email vào các ô input. 7. Kiểm tra mã: 7.1. Nếu mã khớp và chưa hết hạn (5 phút): kích hoạt tài khoản và hiển thị thông báo thành công → chuyển về trang đăng nhập. 7.2. Nếu mã sai/hết hạn: Hiển thị lỗi, cho phép nhấn [Gửi lại mã]. |
| Điều kiện trước | - Email hợp lệ và mật khẩu có 6 kí tự trở lên |
| Điều kiện ràng buộc | Mã xác thực chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn (5 phút). |

### 2.1.3 PB03 - Quản lý thông tin cá nhân và đổi mật khẩu

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Cập nhật thông tin nhận dạng cá nhân (Họ tên, Ảnh đại diện) và thay đổi mật khẩu đăng nhập để tăng tính bảo mật. |
| Tiêu chí chấp nhận | Cập nhật thông tin cá nhân: 1. Nhấn vào Avatar ở Sidebar → chọn [Cài đặt cá nhân] → chuyển đến `/dashboard/settings`. 2. Tại trang Cài đặt, chọn mục [Thông tin cá nhân] → chuyển đến `/dashboard/settings/profile`. 3. Chỉnh sửa Họ tên, tải lên Ảnh đại diện mới. 4. Nhấn [Lưu thay đổi]. 5. Hệ thống cập nhật thông tin vào Database và hiển thị thông báo thành công. Đổi mật khẩu: 1. Tại trang Cài đặt, chọn mục [Đổi mật khẩu] → chuyển đến `/dashboard/settings/changepassword`. 2. Nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới. 3. Hệ thống kiểm tra: 3.1. Nếu mật khẩu hiện tại sai: Báo lỗi "Mật khẩu hiện tại không đúng". 3.2. Nếu mật khẩu mới không khớp xác nhận: Báo lỗi tương ứng. 3.3. Nếu thành công: Cập nhật mật khẩu đã mã hóa vào hệ thống. |
| Điều kiện trước | Chủ hộ, thành viên đã đăng nhập |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Mật khẩu mới phải có ít nhất 6 ký tự. 2. Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại. 3. Ảnh đại diện chỉ chấp nhận định dạng JPG/PNG, kích thước tối đa 5MB. 4. Họ tên không được để trống. |

### 2.1.4 PB04 – Tạo phòng và gia nhập phòng

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Chủ hộ, Thành viên) |
| Mô tả | Tạo một không gian gia đình mới hoặc tham gia vào không gian đã có qua mã mời. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sau khi đăng nhập lần đầu, nếu chưa có không gian, hệ thống hiển thị trang Onboarding(`/onboarding`) với hai lựa chọn. 2. Trường hợp Tạo phòng: 2.1. Chọn [Tạo không gian mới]. 2.2. Nhập tên gia đình. 2.3. Nhấn [Tạo]: Hệ thống tạo phòng, sinh mã mời 6 ký tự ngẫu nhiên và gán Role `parent` cho người tạo. 2.4. Chuyển hướng về `/dashboard`. 3. Trường hợp Gia nhập phòng: 3.1. Chọn [Tham gia bằng mã mời]. 3.2. Nhập mã mời 6 ký tự được cung cấp bởi thành viên khác. 3.3. Hệ thống kiểm tra mã: Nếu khớp → thêm người dùng vào phòng với role `member`. 3.4. Nếu mã sai → báo lỗi "Mã mời không tồn tại". |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và chưa thuộc bất kỳ phòng nào. |
| Điều kiện ràng buộc | Một người dùng tại một thời điểm chỉ thuộc một phòng duy nhất. |

### 2.1.5 PB05 - Thêm thành viên và duyệt yêu cầu vào nhóm gia đình

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Chia sẻ mã mời và duyệt/từ chối các yêu cầu tham gia phòng để kiểm soát thành viên trong gia đình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Từ Sidebar bên trái → chọn [Thành viên] → chuyển đến `/dashboard/members`. 2. Chủ hộ vào Cài đặt → chọn [Mã mời gia đình] → hiện Dialog chứa mã (mục này chỉ hiển thị cho role `parent`). 3. Trang hiển thị thẻ "Mời thành viên mới" với mã mời dạng chữ số lớn (font mono). 4. Nhấn [Sao chép mã]: Hệ thống copy mã vào clipboard và thông báo "Đã copy mã mời!". 5. Danh sách thành viên hiện tại được hiển thị đầy đủ (Tên, ID rút gọn, Badge Vai trò). 6. Trường hợp Duyệt yêu cầu (Chỉ dành cho Chủ hộ): 6.1. Chủ hộ nhận được thông báo khi có người xin vào phòng. 6.2. Tại trang [Thành viên], hiển thị thêm danh sách "Yêu cầu đang chờ". 6.3. Chủ hộ nhấn [Duyệt] hoặc [Từ chối]. 6.4. Nếu Duyệt: Người dùng được thêm vào phòng với role `member`. 6.5. Nếu Từ chối: Người dùng không được vào phòng, có thể gửi lại yêu cầu ngay lập tức. 6.6. Người xin vào trong lúc chờ duyệt sẽ thấy màn hình "Đang chờ duyệt" và không thao tác được gì. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và đã thuộc một không gian gia đình. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Mã mời chỉ dùng được trong không gian gia đình tương ứng. 2. Người dùng đã ở trong phòng không thể dùng mã mời để gia nhập lại. 3. Chỉ Chủ hộ mới có quyền Duyệt hoặc Từ chối yêu cầu tham gia… |

### 2.1.6 PB06 - Phân quyền cho thành viên trong nhóm gia đình

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Thay đổi quyền hạn (Role) của thành viên trong gia đình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ hộ truy cập trang [Thành viên] (`/dashboard/members`). 2. Tại danh sách thành viên, chỉ Chủ hộ mới thấy nút hành động (không hiển thị cho Thành viên thường). 3. Với thành viên có role `member`: Chủ hộ thấy nút [Thăng Cấp]. 4. Với thành viên có role `parent`: Chủ hộ thấy nút [Huỷ Quản lý]. 5. Nhấn một trong hai nút → Hệ thống hiển thị Modal xác nhận thay đổi vai trò. 6. Chủ hộ xác nhận → Hệ thống cập nhật Role trong Database và thông báo "Cập nhật quyền thành công". 7. Hệ thống kiểm tra: Không thể thao tác lên chính mình (nút hành động ẩn với dòng (Bạn). |
| Điều kiện trước | Người thực hiện phải có role `parent` (Chủ hộ). |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Chủ hộ không thể tự thay đổi quyền của chính mình. 2. Không gian gia đình phải có ít nhất 1 Chủ hộ — không được hạ cấp thành viên cuối cùng mang role `parent`. 3. Thay đổi quyền phải được phản ánh ngay lập tức trên giao diện của tất cả thành viên. |

### 2.1.7 PB07 - Xóa thành viên khỏi nhóm gia đình

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Chức năng cho phép chủ hộ quản lý danh sách thành viên trong nhóm gia đình bằng cách xóa một hoặc nhiều thành viên không còn tham gia hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ hộ truy cập trang[Thành viên] (`/dashboard/members`). 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả thành viên (Tên, Badge vai trò, ID rút gọn). 3. Chủ hộ chọn thành viên cần xóa → nhấn nút icon [Xóa thành viên] 4. Hệ thống hiển thị Modal xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa thành viên này không?". 5. Chủ hộ thực hiện một trong hai: 5.1. Nhấn [Xác nhận] → tiến hành xóa. 5.2. Nhấn [Hủy] → đóng modal, không thao tác. 6. Hệ thống xử lý kết quả: 6.1. Nếu xóa thành công → thông báo "Đã xoá thành viên khỏi không gian" và cập nhật danh sách. 6.2. Nếu có lỗi → thông báo lỗi tương ứng. 7. Sau khi xóa, thành viên không còn quyền truy cập dữ liệu nhóm gia đình. |
| Điều kiện trước | Chủ hộ đã đăng nhập vào hệ thống. Danh sách thành viên đã tồn tại. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Chỉ Chủ hộ mới thấy và thực hiện được chức năng này. 2. Chủ hộ không thể tự xóa chính mình 3. Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi xóa. |

### 2.1.8 PB08 – Thêm khoản thu

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Cho phép người dùng nhập và lưu trữ các khoản thu nhập phát sinh vào hệ thống để phục vụ việc quản lý tài chính. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn nút [+ Thêm giao dịch] nổi ở Mobile (Bottom Nav) hoặc nút tương ứng trên Desktop. 2. Hệ thống mở Modal "Thêm giao dịch", mặc định chọn Tab [Khoản chi]. 3. Người dùng chọn Tab [Khoản thu]. 4. Form hiển thị các trường: - Số tiền - Danh mục (Lương, Thưởng, Kinh doanh,…) - Ngày thu - Ghi chú (tùy chọn) 5. Nhập đầy đủ thông tin → nhấn [Lưu]. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 6.1. Nếu thiếu thông tin bắt buộc → hiển thị thông báo lỗi. 6.2. Nếu số tiền ≤ 0 → hiển thị lỗi "Số tiền không hợp lệ". 6.3. Nếu hợp lệ → lưu vào Database. 7. Sau khi lưu thành công: 7.1. Hiển thị thông báo "Thêm khoản thu thành công". 7.2. Đóng Modal và cập nhật danh sách giao dịch. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và đã thuộc một không gian gia đình |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Số tiền phải là số dương (>0). 2. Ngày thu không được vượt quá ngày hiện tại. 3. Hệ thống phải hỗ trợ nhiều loại danh mục thu. |

### 2.1.9 PB09 – Xem danh sách khoản thu

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Hiển thị danh sách tất cả các khoản thu đã được ghi nhận trong hệ thống để người dùng theo dõi. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn [Giao dịch] từ Sidebar → chuyển đến `/dashboard/transaction`. 2. Trang hiển thị danh sách các giao dịch bao gồm khoản thu, với các thông tin: - Tên/Danh mục khoản thu - Số tiền (hiển thị màu xanh lá) - Ngày thu 3. Hỗ trợ các chức năng: - Tìm kiếm theo tên/nội dung. - Lọc theo tháng. - Lọc theo danh mục. 4. Nếu không có dữ liệu → hiển thị thông báo trạng thái rỗng. 5. Người dùng có thể nhấn vào từng dòng để xem chi tiết. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và thuộc một không gian gia đình |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Chỉ hiển thị dữ liệu thuộc nhóm gia đình của người dùng. 2. Dữ liệu phải được cập nhật theo thời gian thực.. |

### 2.1.10 PB10 – Xem chi tiết khoản thu (Chỉ với Mobile Web)

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin chi tiết của một khoản thu cụ thể. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn một khoản thu từ danh sách giao dịch. 2. Hệ thống truy vấn và hiển thị đầy đủ thông tin: - Tên khoản thu - Số tiền - Ngày - Danh mục - Người tạo - Ghi chú 3. Nếu dữ liệu không tồn tại hoặc lỗi → hiển thị thông báo lỗi. 4. Giao diện cung cấp các tùy chọn: [Sửa] và [Xóa] cho người có quyền. |
| Điều kiện trước | Khoản thu tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Dữ liệu hiển thị phải chính xác và đồng bộ với Database. |

### 2.1.11 PB11 – Sửa khoản thu

| ID | PB011 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Cho phép người dùng cập nhật thông tin của khoản thu khi có thay đổi. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn khoản thu cần chỉnh sửa từ danh sách. 2. Nhấn nút [Sửa]. 3. Hệ thống hiển thị form với dữ liệu cũ được điền sẵn. 4. Người dùng thay đổi thông tin cần thiết. 5. Nhấn [Cập nhật]. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 6.1. Nếu thiếu hoặc sai → hiển thị lỗi. 6.2. Nếu hợp lệ → lưu thay đổi vào hệ thống. 7. Hiển thị thông báo "Cập nhật khoản thu thành công" và cập nhật lại danh sách. |
| Điều kiện trước | Khoản thu tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Không được nhập số tiền ≤ 0. 2. Chỉ người tạo hoặc Chủ hộ mới có quyền sửa |

### 2.1.12 PB12 – Xóa khoản thu

| ID | PB012 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Cho phép người dùng xóa một khoản thu khỏi hệ thống khi không còn cần thiết. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn khoản thu cần xóa. 2. Nhấn nút [Xóa]. 3. Hệ thống hiển thị Modal xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa khoản thu này không?". 4. Người dùng chọn: 4.1. [Xác nhận] → tiến hành xóa. 4.2. [Hủy] → đóng modal, dừng thao tác. 5. Hệ thống xử lý: 5.1. Nếu thành công → thông báo "Xóa khoản thu thành công" và cập nhật danh sách. 5.2. Nếu lỗi → hiển thị thông báo lỗi. |
| Điều kiện trước | Khoản thu tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Phải có xác nhận trước khi xóa. 2. Chỉ người tạo hoặc chủ hộ được phép xóa. 3. Dữ liệu sau khi xóa phải được loại bỏ khỏi danh sách hiển thị. |

### 2.1.13 PB13 – Nhập thu chi bằng giọng nói (AI)

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ / Thành viên |
| Mô tả | Người dùng nhập khoản thu/chi bằng giọng nói để tiết kiệm thời gian nhập liệu. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn biểu tượng [Micro] tại trang Thêm giao dịch. 2. Người dùng nói nội dung giao dịch (Ví dụ: "Hôm nay ăn sáng 30k"). 3. Hệ thống ghi âm và gửi đến AI phân tích. 4. AI tự động điền các thông tin (Số tiền, Danh mục, Ngày, Ghi chú) vào Form. 5. Người dùng kiểm tra lại và nhấn [Lưu]. 6. Nếu thiếu thông tin (ví dụ không rõ danh mục), phần đó trong Form sẽ để trống và yêu cầu người dùng chọn tay. 7. Nếu xảy ra lỗi kết nối mạng hoặc dịch vụ AI bị quá tải không xử lý được giọng nói: Hiển thị thông báo *"Không thể kết nối với AI, vui lòng nhập tay"* và mở form trống. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và thuộc một không gian gia đình. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Cần quyền truy cập Micro của thiết bị. 2. AI cần xử lý ngôn ngữ tự nhiên tốt để bóc tách thông tin chính xác. |

### 2.1.14 PB14 – Thêm khoản chi

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Cho phép người dùng nhập và lưu trữ các khoản chi tiêu phát sinh |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn nút [+] nổi ở Mobile (Bottom Nav giữa) hoặc nút [+ Thêm giao dịch] trên Desktop. 2. Hệ thống mở Modal "Thêm giao dịch", mặc định chọn Tab [Khoản chi]. 3. Form hiển thị các trường: - Số tiền - Danh mục (Ăn uống, Di chuyển, Giải trí,…) - Ngày chi - Ghi chú (tùy chọn) 4. Hệ thống hiển thị số dư/ngân sách hiện tại để người dùng tham chiếu. 5. Nhấn [Lưu]. 6. Hệ thống kiểm tra: không để trống, số tiền > 0, ngày hợp lệ. 7. Nếu hợp lệ: 7.1. Lưu dữ liệu vào Database. 7.2. Kiểm tra ngân sách và cập nhật trạng thái cảnh báo. 7.3. Hiển thị thông báo "Thêm khoản chi thành công". 7.4. Đóng Modal và cập nhật danh sách. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và thuộc một không gian gia đình. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Số tiền phải là số dương (>0). 2. Ngày chi không vượt quá ngày hiện tại. 3. Hệ thống phải hỗ trợ nhiều loại danh mục chi. |

### 2.1.15 PB15 – Xem danh sách khoản chi

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Hiển thị danh sách tất cả các khoản chi để người dùng theo dõi chi tiêu |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn [Giao dịch] từ Sidebar → chuyển đến `/dashboard/transaction`. 2. Trang hiển thị danh sách giao dịch bao gồm khoản chi với: Số tiền, Danh mục, Ngày. 3. Hiển thị tổng chi tiêu theo khoảng thời gian được chọn. 4. Hỗ trợ: Lọc theo tháng, Lọc theo danh mục, Tìm kiếm theo nội dung. 5. Nếu không có dữ liệu → hiển thị trạng thái rỗng phù hợp. 6. Người dùng có thể chọn từng giao dịch để xem chi tiết. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và đã thuộc một không gian gia đình |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Chỉ hiển thị dữ liệu thuộc không gian gia đình của người dùng. |

### 2.1.16 PB16 - Xem chi tiết khoản chi (Chỉ Mobile Web)

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin chi tiết của một khoản chi cụ thể. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn khoản chi từ danh sách giao dịch. 2. Hệ thống hiển thị đầy đủ: Số tiền, Danh mục, Ngày, Ghi chú, Tag (nếu có). 3. Nếu dữ liệu không tồn tại → hiển thị thông báo lỗi. 4. Giao diện cung cấp nút [Sửa] và [Xóa] cho người có quyền. |
| Điều kiện trước | Khoản thu tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Dữ liệu hiển thị phải chính xác và đồng bộ. |

### 2.1.17 PB17 - Sửa khoản chi

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, Thành viên |
| Mô tả | Cho phép người dùng cập nhật thông tin của khoản chi khi có thay đổi. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn khoản chi cần chỉnh sửa từ danh sách. 2. Nhấn nút [Sửa]. 3. Hệ thống hiển thị form với dữ liệu cũ được điền sẵn. 4. Người dùng thay đổi thông tin cần thiết. 5. Nhấn [Cập nhật]. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: 6.1. Nếu thiếu hoặc sai → hiển thị lỗi. 6.2. Nếu hợp lệ → lưu thay đổi vào hệ thống. 7. Hiển thị thông báo "Cập nhật khoản chi thành công" và cập nhật lại danh sách. |
| Điều kiện trước | Khoản thu tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Không được nhập số tiền ≤ 0. 2. Chỉ người tạo hoặc Chủ hộ mới có quyền sửa. |

### 2.1.18 PB18 – Xóa khoản chi

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Cho chủ hộ xóa một khoản chi đã được lưu trong hệ thống nhằm đảm bảo dữ liệu chi tiêu chính xác và cập nhật |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ hộ truy cập danh sách [Giao dịch]. 2. Chọn khoản chi cần xóa → nhấn [Xóa]. 3. Hệ thống hiển thị Modal xác nhận. 4. Xác nhận xóa: 4.1. Chọn [Đồng ý] → hệ thống xóa khoản chi khỏi Database. 4.2. Chọn [Hủy] → không thực hiện xóa. 5. Hệ thống xử lý và cập nhật: 5.1. Khoản chi bị xóa khỏi Database. 5.2. Danh sách giao dịch được cập nhật. 5.3. Báo cáo và thống kê liên quan được cập nhật. 6. Hiển thị thông báo xóa thành công hoặc thất bại. |
| Điều kiện trước | Chủ hộ đã đăng nhập vào hệ thống Khoản chi cần xóa đã tồn tại trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Chỉ xóa được khoản chi đã tồn tại. 2. Phải có xác nhận trước khi xóa. 3. Cập nhật lại báo cáo & tổng chi tiêu sau khi xóa. |

### 2.1.19 PB19 – Gắn thẻ Tag cho khoản chi

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Cho phép chủ hộ gắn thẻ (tag) cho các khoản chi để dễ dàng phân loại, tìm kiếm và phân tích chi tiêu |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ hộ chọn khoản chi cần gắn thẻ → chọn chức năng [Gắn thẻ]. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tag có sẵn. 3. Thêm tag: 3.1. Chọn tag có sẵn từ danh sách, hoặc 3.2. Nhập tag mới. 4. Nhấn [Lưu] → Hệ thống lưu tag vào khoản chi. 5. Cập nhật dữ liệu: Tag hiển thị cùng khoản chi; một khoản chi có thể có nhiều tag. 6. Chỉnh sửa/Xóa tag: Chủ hộ có thể chỉnh sửa hoặc xóa tag đã gắn. 7. Hệ thống thông báo thành công hoặc lỗi. |
| Điều kiện trước | Chủ hộ đã đăng nhập Khoản chi đã tồn tại trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Một khoản chi có thể có nhiều tag, không trùng nhau 2. Tag không rỗng, hợp lệ 3. Không xóa tag nếu đang được sử dụng |

### 2.1.20 PB20 – Phân loại danh mục thu chi

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Cho phép chủ hộ phân loại các khoản thu chi vào các danh mục (ăn uống, di chuyển, giải trí,…) để quản lý tài chính hiệu quả hơn |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ hộ nhấn vào Avatar → chọn [Cài đặt cá nhân] → trang `/dashboard/settings`. 2. Chọn mục [Quản lý danh mục] → chuyển đến `/dashboard/settings/categories`. 3. Trang hiển thị hai Tab: [Chi phí] và [Thu nhập]; mặc định hiển thị Tab Chi phí. 4. Chuyển đổi giữa hai Tab để xem danh mục tương ứng. 5. Thêm danh mục mới: 5.1. Nhấn nút [Thêm danh mục mới] (Desktop: góc phải header; Mobile: nút xanh lớn đầu trang). 5.2. Hệ thống hiển thị Modal nhập: Tên danh mục, Icon, Loại (Chi phí/Thu nhập). 5.3. Nhấn [Lưu] → hệ thống tạo danh mục và cập nhật danh sách. 6. Sửa danh mục: 6.1. Desktop: Hover vào thẻ danh mục → xuất hiện icon [Bút chì] → nhấn để sửa. 6.2. Mobile: Nhấn vào dòng danh mục → mở form sửa. 6.3. Danh mục "Mặc định" (`isSystem = true`) không thể sửa → hiển thị cảnh báo "Bạn không thể sửa danh mục mặc định của hệ thống". 7. Xóa danh mục: 7.1. Desktop: Hover → nhấn icon [Thùng rác] → Modal xác nhận. 7.2. Danh mục mặc định không thể xóa → hiển thị cảnh báo tương ứng. 7.3. Danh mục có dữ liệu liên kết → không được phép xóa. 8. Hệ thống thông báo kết quả sau mỗi thao tác (thành công/lỗi). |
| Điều kiện trước | Chủ hộ đã đăng nhập |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Mỗi khoản chi phải có ít nhất 1 danh mục. 2. Không xóa danh mục mặc định hoặc còn dữ liệu liên quan. 3. Cập nhật lại báo cáo khi thay đổi danh mục. |

### 2.1.21 PB21 - Báo cáo & thống kê

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Cho phép chủ hộ xem các báo cáo và thống kê về thu chi tiêu theo thời gian, danh mục hoặc tag để theo dõi tình hình tài chính |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ hộ chọn [Báo cáo] từ Sidebar → chuyển đến trang `/dashboard/reports`. 2. Trang hiển thị tiêu đề "Báo cáo tài chính" kèm mô tả ngắn về mục đích của trang. 3. Góc phải đầu trang có bộ lọc tháng/năm: người dùng chọn tháng muốn xem, hệ thống tự động tải lại dữ liệu theo tháng đó. Mặc định là tháng hiện tại. 4. Phần tổng quan gồm 3 thẻ số liệu theo tháng đã chọn: 4.1. Tổng thu tháng này – hiển thị tổng thu nhập, định dạng tiền tệ VND. 4.2. Tổng chi tháng này – hiển thị tổng chi tiêu, định dạng tiền tệ VND. 4.3. Số dư hiện tại – hiển thị số dư, kèm dòng tỷ lệ tiết kiệm so với thu nhập tháng (ví dụ: "Tiết kiệm 30% thu nhập tháng"). 5. Biểu đồ xu hướng 6 tháng gần nhất (chiếm phần lớn trang): 5.1. Hiển thị hai đường: Thu Nhập và Chi Tiêu, mỗi đường có màu sắc và vùng tô khác nhau để dễ phân biệt. 5.2. Trục ngang thể hiện tên tháng; trục dọc thể hiện số tiền được rút gọn cho dễ đọc. 5.3. Di chuột vào bất kỳ điểm nào trên biểu đồ → hiển thị số tiền chi tiết dạng VND. 5.4. Nếu chưa có đủ dữ liệu → hiển thị thông báo "Chưa có đủ dữ liệu biểu đồ". 6. Biểu đồ cơ cấu chi tiêu (bên cạnh, chiếm phần còn lại): 6.1. Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ chi tiêu theo từng danh mục trong tháng. 6.2. Di chuột vào từng phần → hiện số tiền của danh mục đó. 6.3. Bên dưới biểu đồ liệt kê tối đa 5 danh mục chi tiêu nhiều nhất, mỗi dòng gồm: tên danh mục, số tiền và phần trăm so với tổng chi. 6.4. Nếu chưa có giao dịch nào → hiển thị thông báo "Chưa có giao dịch chi phí". 7. Khi đang tải dữ liệu, trang hiển thị biểu tượng loading thay cho nội dung. |
| Điều kiện trước | Chủ hộ đã đăng nhập Có dữ liệu chi tiêu trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Dữ liệu hiển thị phải khớp với tháng/năm đang được chọn. 2. Không thể chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trên trang báo cáo. |

### 2.1.22 PB22 – Phân tích tài chính (AI)

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Cung cấp phân tích chuyên sâu và lời khuyên tài chính cá nhân hóa từ AI (Gemini) dựa trên dữ liệu chi tiêu thực tế của gia đình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại trang Ngân sách, Chủ hộ thấy nút [Gia Kế AI tư vấn] hoặc icon AI trên thẻ ngân sách. 2. Nhấn vào nút tư vấn AI cho một ngân sách cụ thể. 3. Hệ thống gọi API của AI 4. Chờ 3–5 giây → AI phân tích dữ liệu và trả về lời khuyên. 5. Hệ thống hiển thị Modal chứa nội dung tư vấn, bao gồm: 5.1. Phân tích xu hướng chi tiêu theo thời gian. 5.2. Xác định danh mục chi tiêu cao nhất. 5.3. Gợi ý tiết kiệm cụ thể và nhận diện thói quen chi tiêu. 5.4. So sánh chi tiêu giữa các tháng. 6. Nội dung hiển thị dưới dạng văn bản có thể cuộn 7. Dữ liệu tư vấn dựa trên ngân sách và giao dịch thực tế của không gian gia đình. |
| Điều kiện trước | Chủ hộ đã đăng nhập Có đủ dữ liệu chi tiêu để phân tích |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ Chủ hộ (`parent` role) mới nhận được tư vấn AI đầy đủ. |

### 2.1.23 PB23 – Cảnh báo tài chính

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Hệ thống gửi cảnh báo khi chi tiêu vượt ngưỡng ngân sách để giúp Chủ hộ kiểm soát tài chính tốt hơn. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ hộ truy cập [Ngân sách] từ Sidebar → `/dashboard/budget`. 2. Mỗi thẻ ngân sách hiển thị Progress Bar thể hiện % đã sử dụng. 3. Hệ thống phân loại trạng thái cảnh báo theo ngưỡng: - < 80%: Progress Bar màu xanh lá → trạng thái bình thường. - 80% – 99%: Progress Bar chuyển màu vàng cam → cảnh báo "Sắp vượt ngân sách". - ≥ 100%: Progress Bar đỏ → cảnh báo "Đã vượt ngân sách". 4. Tại Dashboard chính, thẻ "Cảnh báo ngân sách" hiển thị danh sách các danh mục đang vượt hoặc sắp vượt ngưỡng. 5. Cảnh báo hiển thị trực tiếp trên giao diện (không spam thông báo). 6. Tất cả thành viên trong không gian đều thấy trạng thái cảnh báo ngân sách. |
| Điều kiện trước | Chủ hộ đã đăng nhập và đã thiết lập ngân sách. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Cảnh báo khi vượt ngưỡng 80% hoặc 100%. 2. Không gửi thông báo trùng lặp liên tục. |

### 2.1.24 PB24 – Quản lí ngân sách

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Chủ hộ quản lý ngân sách theo danh mục và tháng để kiểm soát chi tiêu theo kế hoạch. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chủ hộ chọn [Ngân sách] từ Sidebar → `/dashboard/budget`. 2. Trang hiển thị MonthPicker để chọn tháng/năm cần xem. 3. Phần BudgetSummary hiển thị: Tổng hạn mức, Tổng đã dùng, Còn lại, % trung bình. 4. Tạo ngân sách mới (chỉ Chủ hộ): 4.1. Nhấn nút [Thiết lập ngân sách] (góc phải header, màu xanh lá). 4.2. Modal hiển thị: Chọn danh mục, Nhập số tiền giới hạn, Chọn tháng/năm. 4.3. Nhấn [Lưu] → hệ thống tạo ngân sách. 5. Danh sách ngân sách hiển thị dưới dạng Grid cards (BudgetCard) với: - Tên danh mục, Icon. - Progress Bar % đã sử dụng (màu theo ngưỡng). - Số tiền đã dùng / hạn mức. - Số tiền còn lại. 6. Sửa ngân sách: Nhấn icon [Bút chì] trên thẻ → Modal sửa điền sẵn dữ liệu cũ. 7. Xóa ngân sách: Nhấn icon [Thùng rác] → Modal xác nhận → xóa và cập nhật danh sách. 8. Thành viên (`member`) chỉ xem được danh sách ngân sách, không thấy nút tạo/sửa/xóa. 9. Nếu chưa có ngân sách → hiển thị trạng thái rỗng hướng dẫn nhấn "Thiết lập ngân sách". |
| Điều kiện trước | Chủ hộ đã đăng nhập |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Số tiền ngân sách phải là số dương. 2. Mỗi danh mục chỉ tồn tại một ngân sách cho một tháng. |

### 2.1.25 PB25 – Quản lí kế hoạch tài chính

| ID | PB25 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Chủ hộ lập kế hoạch tài chính để đạt được mục tiêu trong tương lai |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào chức năng “Quản lý kế hoạch tài chính”. 2. Tạo kế hoạch tài chính: 2.1. Nhập mục tiêu tài chính (ví dụ: mua nhà, mua xe). 2.2. Nhập số tiền cần đạt. 2.3. Nhập thời gian thực hiện. 2.4. Lưu kế hoạch. 3. Hệ thống theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu. 4. Hiển thị phần trăm hoàn thành kế hoạch. 5. Cho phép chỉnh sửa kế hoạch: 5.1. Cập nhật thông tin mục tiêu. 5.2. Lưu thay đổi. 6. Cho phép xóa kế hoạch: 6.1. Xác nhận xóa. 6.2. Hệ thống cập nhật danh sách. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập và đã có ngân sách |
| Điều kiện ràng buộc | Mục tiêu phải có thời gian rõ ràng. Số tiền mục tiêu phải hợp lệ (lớn hơn 0). |

### 2.1.26. PB26 – Thông báo và nhắc nhở

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ |
| Mô tả | Hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở chi tiêu hàng ngày và cảnh báo ngân sách. Người dùng xem và quản lý thông báo qua biểu tượng chuông trên giao diện. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Hệ thống chạy Cron Job hàng ngày kiểm tra xem thành viên đã ghi nhận khoản chi trong ngày chưa. 2. Nếu chưa có khoản chi → hệ thống tự động tạo thông báo nhắc nhở và gửi email cho các thành viên trong không gian gia đình. 3. Người dùng xem thông báo bằng cách nhấn biểu tượng [Chuông] trên Sidebar (Desktop) hoặc Header (Mobile). 4. Danh sách thông báo hiển thị với: - Tiêu đề và nội dung thông báo. - Thời gian (hiển thị dạng \"vừa xong\", \"5 phút trước\"…). - Trạng thái đã đọc/chưa đọc (thanh xanh bên trái cho thông báo chưa đọc). - Badge số lượng thông báo chưa đọc trên icon chuông. 5. Nhấn vào thông báo chưa đọc → hệ thống đánh dấu đã đọc 6. Nhấn icon [Xóa] → xóa thông báo khỏi danh sách 7. Hệ thống tự động fetch thông báo mới mỗi 30 giây. 8. Thông báo cảnh báo ngân sách (PB24) hiển thị trực tiếp trên Dashboard mà không cần thiết lập thủ công. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập và thuộc một không gian gia đình. |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Thông báo thuộc phạm vi không gian gia đình (spaceId). 2. Không gửi thông báo trùng lặp liên tục. 3. Hệ thống phải đồng bộ trạng thái đọc theo từng người dùng. |

### 2.1.27. PB27 – Tìm kiếm và lọc dữ liệu

| ID | PB27 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chủ hộ, thành viên |
| Mô tả | Người dùng tìm kiếm và lọc dữ liệu để truy xuất thông tin nhanh chóng |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Tại trang [Giao dịch] : 1.1. Thanh tìm kiếm nằm ở đầu trang, placeholder "Tìm kiếm giao dịch…". 1.2. Người dùng nhập từ khóa → danh sách cập nhật ngay lập tức (realtime filter). 2. Hệ thống cho phép lọc theo: 2.1. Tháng: Chọn từ bộ lọc tháng/năm ở đầu trang. 2.2. Loại giao dịch: Thu / Chi. 2.3. Danh mục: Chọn từ dropdown danh mục. 3. Kết hợp nhiều bộ lọc đồng thời. 4. Kết quả hiển thị được cập nhật ngay khi thay đổi điều kiện lọc. 5. Nếu không có kết quả phù hợp → hiển thị "Không tìm thấy giao dịch nào". |
| Điều kiện trước | Đã có dữ liệu trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Không phân biệt chữ hoa/thường khi tìm kiếm. 2. Kết quả phải chính xác theo điều kiện lọc |

### 2.1.28. PB28 - Quản lý tài khoản người dùng với trang Admin

| ID | PB28 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin quản lý tài khoản người dùng trên toàn hệ thống thông qua trang quản trị riêng biệt. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin đăng nhập bằng tài khoản hệ thống → được chuyển hướng tự động về `/admin`. 2. Sidebar Admin hiển thị các mục: [Dashboard], [Người dùng], [Danh mục]. 3. Truy cập [Người dùng] → chuyển đến `/admin/users`. 4. Hệ thống hiển thị bảng danh sách toàn bộ người dùng với các cột: - Người dùng (Avatar + Tên). - Email. - Vai trò hệ thống (Admin / User – badge màu). - Ngày tham gia (định dạng `dd/mm/yyyy`). - Hành động. 5. Admin có thể thực hiện: 5.1. Nhấn [Khóa TK] → khóa tài khoản người dùng, người dùng không thể đăng nhập. 5.2. Mở khóa tài khoản đã bị khóa. 5.3. Xóa tài khoản (nếu cần). 6. Sau mỗi thao tác: Hệ thống cập nhật danh sách và hiển thị thông báo kết quả. |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Admin không thể khóa hoặc xóa chính tài khoản của mình. 2. Admin không có quyền truy cập dữ liệu tài chính riêng tư của người dùng. |

### 2.1.29. PB29 - Quản lý danh mục mặc định với trang Admin

| ID | PB29 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin quản lý bộ danh mục mặc định (Thu/Chi) của toàn hệ thống. Đây là các danh mục được tự động cung cấp cho mọi người dùng/không gian gia đình mới khi họ tham gia ứng dụng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin truy cập trang [Quản lý danh mục] 2. Hệ thống hiển thị bảng danh sách các danh mục hệ thống gồm: -Tên danh mục (kèm icon). -Loại (Thu nhập / Chi phí). -Ngày tạo. -Số lượng không gian đang sử dụng (thống kê). 3. Thêm danh mục hệ thống mới: 3.1. Nhấn [Thêm danh mục hệ thống]. 3.2. Nhập: Tên, Chọn Icon từ thư viện, Chọn Loại (Income/Expense). 3.3. Nhấn [Lưu] > Danh mục mới sẽ xuất hiện trong danh sách mặc định của tất cả các User tạo phòng mới sau này. 4. Chỉnh sửa danh mục: 4.1. Admin có thể sửa Tên và Icon của danh mục hệ thống. 4.2. Sau khi sửa, tên/icon mới sẽ được cập nhật đồng bộ cho tất cả người dùng đang sử dụng danh mục mặc định này. 5. Xóa/Ẩn danh mục: 5.1. Admin có thể [Ẩn] danh mục (người dùng mới sẽ không thấy danh mục này nữa). 5.2. Admin có thể [Xóa] nếu danh mục chưa có giao dịch phát sinh nào trong toàn hệ thống. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận và kết quả sau mỗi hành động. |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Chỉ Admin mới có quyền truy cập và thao tác tại trang này. 2. Các thay đổi đối với danh mục hệ thống phải đảm bảo không làm hỏng dữ liệu giao dịch cũ của người dùng. |

## 2.2. Ưu tiên và ước tính

Bảng xx: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

| ID | Chủ đề | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập/Đăng xuất | 2 |
| PB02 | Đăng kí và kích hoạt tài khoản (OTP) | 2 |
| PB03 | Quản lí thông tin cá nhân và đổi mật khẩu | 3 |
| PB04 | Tạo phòng và gia nhập phòng | 1 |
| PB05 | Thêm thành viên vào nhóm gia đình | 1 |
| PB06 | Phân quyền cho thành viên trong nhóm gia đình | 2 |
| PB07 | Xóa thành viên khỏi nhóm gia đình | 2 |
| PB08 | Thêm khoản thu | 1 |
| PB09 | Xem danh sách khoản thu | 1 |
| PB10 | Xem chi tiết khoản thu (Mobile) | 1 |
| PB11 | Sửa khoản thu | 1 |
| PB12 | Xóa khoản thu | 1 |
| PB13 | Nhập thu chi bằng giọng nói (AI) | 2 |
| PB14 | Thêm khoản chi | 1 |
| PB15 | Xem danh sách khoản chi | 1 |
| PB16 | Xem chi tiết khoản chi (Mobile) | 1 |
| PB17 | Sửa khoản chi | 1 |
| PB18 | Xóa khoản chi | 1 |
| PB19 | Gắn thẻ tag cho khoản chi | 2 |
| PB20 | Phân loại danh mục thu chi | 2 |
| PB21 | Báo cáo và thống kê | 2 |
| PB22 | Phân tích tài chính (AI) | 3 |
| PB23 | Cảnh báo tài chính | 2 |
| PB24 | Quản lí ngân sách | 2 |
| PB25 | Quản lí kế hoặc tài chính | 2 |
| PB26 | Thống báo và nhắc nhở | 3 |
| PB27 | Tìm kiếm và lọc dữ liệu | 2 |
| PB28 | Quản lí tài khoản người dùng với trang Admin | 2 |
| PB29 | Quản lí danh mục mắc định với trang Admin | 2 |

## 2.3. Chia theo từng Sprirnt

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01, PB02, PB03, PB04, PB05, PB06, PB07, PB08, PB09, PB10 | 21/03/2022 | 04/04/2026 |
| Sprirnt 2 | PB11, PB12, PB13, PB14, PB15, PB17, PB18, PB19, PB20, | 05/04/2026 | 19/04/2026 |
| Sprirnt 3 | PB21, PB22, PB23, PB24, PB25, PB26, PB27, PB28, PB29 | 20/04/2026 | 04/05/2026 |