BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH CHI TIÊU VÀ CẢNH BÁO

PROJECT TEST PLAN DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

TS. Huỳnh Bá Diệu

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Văn Đức	            -      28211105037

- Trần Thị Cẩm Tiên	            -      28204953869

- Đoàn Phong Nguyên	            -      28211146367

- Lê Anh Vũ		            -      28211102094

- Nguyễn Văn Nhã 		 -      28211143941

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Gia Kế |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | TS. Huỳnh Bá Diệu Email: dieuhb@gmail.com Phone: 0942546109 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | TS. Huỳnh Bá Diệu Email: dieuhb@gmail.com Phone: 0942546109 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Văn Đức | phuocnguyenvan360@gmail.com | 0905827873 |
| Thành viên trong đội | Trần Thị Cẩm Tiên | camtien24092004@gmail.com | 0764271142 |
|  | Đoàn Phong Nguyên | phongnguyentom@gmail.com | 0855922029 |
|  | Lê Anh Vũ | leanhvu18122004@gmail.com | 0342739493 |
|  | Nguyễn Văn Nhã | vannha091104@gmail.com | 0862040357 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Test Plan Document |
| Người thực hiện | Trần Thị Cẩm Tiên |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Thị Cẩm tiên | 18/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Văn Đức | 22/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | TS. Huỳnh Bá Diệu | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | TS. Huỳnh Bá Diệu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Văn Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Thị Cẩm Tiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Đoàn Phong Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Anh Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Văn Nhã | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục tiêu	5

1.2. Phạm vi tài liệu	5

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4. Tài liệu tham khảo	5

1.5. Các mức kiểm thử	5

2. CHI TIẾT LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ	6

2.1. Sprint 1	6

2.2. Sprint 2	11

2.3. Sprint 3	15

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	20

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	20

4.1. Phần cứng và phần mềm:	20

4.2. Các công cụ hỗ trợ:	21

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	21

## 1. GIỚI THIỆU

### 1.1. Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3 của dự án Gia Kế. Tài liệu này cung cấp danh sách các chức năng cần kiểm thử, các yêu cầu kiểm thử, phương pháp và xác định các nguồn lực cần thiết cũng như kế hoạch kiểm thử tổng quan.

### 1.2. Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1, 2 và 3 của dự án: "Xây dựng hệ thống quản lý tài chính gia đình tích hợp phân tích chi tiêu và cảnh báo". Phạm vi kiểm thử bao gồm kiểm tra tất cả các chức năng theo Product Backlog và đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu.

### 1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt

- PP: Project Plan

- MD: Man-Day

### 1.4. Tài liệu tham khảo

- ProjectProposal.docx

- ProjectPlan.docx

### 1.5. Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

## 2. CHI TIẾT LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ

Bên dưới là lịch trình kiểm thử chi tiết từng chức năng được trích xuất từ kế hoạch dự án, phân công rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm.

### 2.1. Sprint 1

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 Testing Phase | 21/03/2026 | 04/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Tiên, Vũ |
| 1.2 | Design Test Case for Sprint 1 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 30 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng nhập/ Đăng xuất | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý thông tin cá nhân | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý phân quyền | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thêm thành viên và duyệt yêu cầu | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tạo phòng và gia nhập phòng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xóa thành viên khỏi nhóm | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thêm khoản thu | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem danh sách khoản thu | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem chi tiết khoản thu | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 10 | All Members |
| 1.3 | Testing | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 20 |  |
|  | Kiểm tra Đăng ký | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra Đăng nhập/ Đăng xuất | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Nhã |
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin cá nhân | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra Quản lý phân quyền | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra Thêm thành viên và duyệt yêu cầu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Đức |
|  | Tạo phòng và gia nhập phòng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra Xóa thành viên khỏi nhóm gia đình | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Nhã |
|  | Kiểm tra Thêm khoản thu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra Xem danh sách khoản thu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra Xem chi tiết khoản thu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Đức |
| 1.4 | Re-testing sprint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 20 |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập/ Đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Quản lý thông tin cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra lại Quản lý phân quyền | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại Thêm thành viên và duyệt yêu cầu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Tạo phòng và gia nhập phòng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra lại Xóa thành viên khỏi nhóm | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Thêm khoản thu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra lại Xem danh sách khoản thu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại Xem chi tiết khoản thu | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 2 | Nhã |

### 2.2. Sprint 2

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sprint 2 Testing Phase | 05/04/2026 | 19/04/2026 |  |  |
| 2.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Tiên, Vũ |
| 2.2 | Design Test Case for Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 32 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Sửa khoản thu | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Xóa khoản thu | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Phân loại thu chi | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Nhập thu chi bằng giọng nói (AI) | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Thêm khoản chi | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Xem danh sách khoản chi | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Xem chi tiết khoản chi | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Sửa khoản chi | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Xóa khoản chi | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Gắn thẻ(tag) cho khoản chi | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 10 | All team |
| 2.3 | Testing | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 22 |  |
|  | Kiểm tra Sửa khoản thu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra Xóa khoản thu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra Phân loại thu chi | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra Nhập thu chi bằng giọng nói (AI) | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra Thêm khoản chi | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Kiểm tra Xem danh sách khoản chi | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra Xem chi tiết khoản chi | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra Sửa khoản chi | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra Xóa khoản chi | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra Gắn thẻ(tag) cho khoản chi | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Nhã |
| 2.4 | Re-testing sprint 2 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 22 |  |
|  | Kiểm tra lại Sửa khoản thu | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Xóa khoản thu | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra lại Phân loại thu chi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại Nhập thu chi bằng giọng nói (AI) | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Kiểm tra lại Thêm khoản chi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra lại Xem danh sách khoản chi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Xem chi tiết khoản chi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra lại Sửa khoản chi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại Xóa khoản chi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Kiểm tra lại Gắn thẻ(tag) cho khoản chi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Tiên |

### 2.3. Sprint 3

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sprint 3 Testing Phase | 20/04/2026 | 04/05/2026 |  |  |
| 3.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 4 | Tiên, Vũ |
| 3.2 | Design Test Case for Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 28 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Báo cáo & Thống kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Phân tích tài chính (AI) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Cảnh báo tài chính | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý ngân sách | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý kế hoạch tài chính | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Thông báo & nhắc nhở | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Tìm kiếm & lọc dữ liệu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý tài khoản người dùng (Admin) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý danh mục (Admin) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.3 | Testing | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 18 |  |
|  | Kiểm tra Báo cáo & Thống kê | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra Phân tích tài chính (AI) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra Cảnh báo tài chính | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra Quản lý ngân sách | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra Quản lý kế hoạch tài chính | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Nhã |
|  | Kiểm tra Thông báo & nhắc nhở | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra Tìm kiếm & lọc dữ liệu | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản người dùng (Admin) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra Quản lý danh mục (Admin) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Nguyên |
| 3.4 | Re-testing sprint 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 18 |  |
|  | Kiểm tra lại Báo cáo & Thống kê | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhã |
|  | Kiểm tra lại Phân tích tài chính (AI) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại Cảnh báo tài chính | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Quản lý ngân sách | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Đức |
|  | Kiểm tra lại Quản lý kế hoạch tài chính | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Tiên |
|  | Kiểm tra lại Thông báo & nhắc nhở | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhã |
|  | Kiểm tra lại Tìm kiếm & lọc dữ liệu | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Kiểm tra lại Quản lý tài khoản người dùng (Admin) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Quản lý danh mục (Admin) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Đức |
| 4 | System Testing (Final Phase) | 05/05/2026 | 10/05/2026 | 52 |  |
|  | Hoàn thiện tài liệu kiểm thử | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Final Testing | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 20 | All Team |
|  | Final Fix bugs | 08/05/2026 | 10/05/2026 | 30 | All Team |

## 3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

  - Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu (Ví dụ: MongoDB, Node.js môi trường).

  - Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

  - Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

  - Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

  - Đã thực hiện tất cả các test.

  - Không có lỗi nghiêm trọng (Total Fatal = 0 Total Serious = 0) và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

  - Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

## 4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

### 4.1. Phần cứng và phần mềm:

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 4GB ram | Windows 10 trở lên, các trình duyệt |

### 4.2. Các công cụ hỗ trợ:

- Github.

- VSCode.

- MongoDB.

- Postman

## 5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Văn Đức | Xác định và phân tích ứng dụng. Phân chia công việc cho các thành viên. Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm. Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí. |
| Nhóm phát triển dự án và Đảm bảo chất lượng (Team Member) | Trần Thị Cẩm Tiên Đoàn Phong Nguyên Lê Anh Vũ Nguyễn Văn Nhã | Tạo kế hoạch kiểm thử, thiết kế trường kiểm thử, thực hiện bài kiểm tra, đánh giá hiệu quả, sửa lỗi, và quản lý các rủi ro liên quan đến đội kiểm thử. |